}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Haleym Gabriel Hidalgo Torres |
| --- | --- |
|  | Priscilla De Jesús Castro Burgos |
|  | Aarón Exequiel Vásquez Leal |
|  | Angel David Perugini Ruth |
| Rut | 27.018.924-5 |
|  | 20.886.328-2 |
|  | 21.454.774-0 |
|  | 27.576.748-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | AuraVisión |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, IoT, Diseño 3D, Electrónica, Investigación Aplicada, Inteligencia Artificial, bases de datos, arquitectura de sistemas y Soluciones Cloud. |
| Competencias | Desarrollo de Soluciones de software, Gestión de Proyectos, Seguridad y Calidad, Análisis Crítico para empresas con Innovación. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La problemática central es la vulnerabilidad física que enfrentan las personas con discapacidad visual al desplazarse por entornos urbanos, específicamente debido a los obstáculos situados a la altura del rostro y el torso. El bastón tradicional, aunque esencial, tiene un alcance limitado al nivel del suelo, dejando desprotegida la parte superior del cuerpo frente a peligros como ramas, letreros o postes. AuraVisión busca resolver esta brecha de seguridad mediante un sistema de asistencia inteligente que detecta amenazas en un rango crítico. Este proyecto representa un aporte real al campo de la Ingeniería, el IoT (Internet de las Cosas) y la Ciencia de Datos. La resolución de este problema exige: - Hardware y Sistemas Embebidos: El desarrollo de un dispositivo físico capaz de procesar información de sensores en tiempo real. - Procesamiento de Datos y Visión Artificial: La implementación de algoritmos para identificar objetos específicos y gestionar señales hápticas intuitivas. - Desarrollo de Soluciones Escalables: La integración con aplicaciones móviles para la gestión de datos de usuario y personalización del dispositivo. La situación se sitúa en el entorno urbano de Chile, un espacio que actualmente no está adaptado y puede resultar hostil para quienes tienen movilidad reducida. El proyecto se ha validado y fundamentado mediante el levantamiento de información de instituciones clave en el país, como el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) y la Biblioteca Central para Ciegos. El impacto directo se dirige a un grupo crítico de la población en Chile: 150.000 personas que viven con ceguera total. El proyecto busca devolverles la autonomía y la seguridad en su movilidad diaria, mitigando los riesgos de accidentes en la vía pública. Se seleccionó este desafío debido a la falta de dispositivos tecnológicos de bajo costo disponibles en el mercado que complementen efectivamente al bastón tradicional. Existe una oportunidad profesional de aplicar innovación técnica para generar un impacto humano tangible, mejorando la relación de los usuarios con su ciudad. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto AuraVisión tiene como objetivo fundamental fortalecer la autonomía y seguridad de las personas con discapacidad visual en su movilidad diaria. Se espera complementar las limitaciones del bastón tradicional, mitigando la vulnerabilidad del usuario ante obstáculos situados a la altura del torso y el rostro, donde las herramientas actuales no llegan. Consiste en un sistema de asistencia inteligente que utiliza sensores para monitorear el entorno en tiempo real. El dispositivo detecta amenazas de colisión en un rango crítico de entre 30 cm a 2 metros. Para abordar la problemática, el prototipo procesa la información y emite una señal háptica mediante vibraciones direccionales. Esto permite al usuario "sentir" la ubicación del obstáculo e identificar peligros de forma intuitiva y natural. A futuro, se planea implementar visión artificial para identificar objetos específicos y una aplicación móvil para gestionar la configuración y el estado del dispositivo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto actúa como un ecosistema donde convergen las áreas de desempeño de la carrera. La creación de un dispositivo físico que detecta obstáculos requiere conocimientos sólidos en arquitectura de sistemas. Asimismo, la futura integración con una App móvil y el uso de Soluciones Cloud para gestionar la información demuestran una aplicación integral de las competencias tecnológicas esperadas de un profesional del área, como lo son: - Desarrollo de Soluciones de Software: Esta competencia es necesaria para programar la lógica del dispositivo, procesar en tiempo real los datos de los sensores y desarrollar la interfaz de la aplicación móvil que permitirá configurar la sensibilidad del equipo. - Gestión de Proyectos: Resolver este desafío requirió una planificación estructurada, desde el levantamiento de información con organismos como SENADIS y ONCE, hasta la creación y prueba de un MVP funcional con usuarios reales para iterar el diseño basándose en feedback directo. - Seguridad y Calidad: Dado que el dispositivo protege la integridad física de las personas en entornos urbanos, la competencia en seguridad es vital para garantizar que el sistema de detección sea fiable y que la señal háptica sea lo suficientemente precisa para evitar colisiones reales. - Análisis Crítico para empresas con Innovación: El proyecto nace de identificar una falla en el mercado actual: el alto costo de las soluciones tecnológicas y la limitación del bastón tradicional. Esta competencia permite proponer una solución de bajo costo que innova al cubrir el "rango ciego" del torso y el rostro. |
| Relación con los intereses profesionales | Este proyecto es el escenario ideal para poner en práctica mis conocimientos. La Gestión de Proyectos es el eje central de mi aporte en el CITT, donde aplico mis competencias en delegación, manejo de tiempos y responsabilidad para coordinar un equipo que integra áreas diversas como el Diseño 3D, la electrónica y el desarrollo de software. Asimismo, mi interés en la Investigación Aplicada se ve reflejado en la validación constante con usuarios reales y organismos como SENADIS, lo que asegura que el desarrollo técnico sea coherente con la problemática social que buscamos resolver. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Plazos y dedicación: El proyecto cuenta con un horizonte de ejecución sólido, habiendo iniciado su fase de desarrollo en septiembre de 2025. Esto nos otorga una ventaja competitiva al llegar al siguiente semestre (agosto-diciembre 2026) con una base tecnológica madura. Las 3:30 horas semanales de Portafolio de Título, sumadas al trabajo autónomo constante, son suficientes para realizar las iteraciones finales del prototipo, dado que gran parte de la investigación aplicada y la lógica del sistema ya han sido validadas. Recursos y Materiales: La lista de materiales está definida y es altamente accesible en el mercado de electrónica. El uso del XIAO ESP32-S3 Sense como núcleo, junto con los sensores US-100 y módulos de audio MAX98357, permite una arquitectura compacta y eficiente. La disponibilidad de licencias AWS garantiza una infraestructura de nube robusta para el escalamiento de los datos, lo que hace técnicamente viable el ensamblaje y la puesta en marcha dentro del periodo académico. Factores Externos: Facilitadores: Contamos con una red de apoyo estratégica clave: el CITT de DuocUC Plaza Norte provee el entorno técnico necesario, mientras que la Biblioteca Central para Ciegos (BCC) y SENADIS ofrecen un marco de validación real y acceso a usuarios finales, lo que asegura que el proyecto mantenga un impacto social relevante y técnicamente validado. Dificultades y Soluciones: El principal desafío es la posible extensión del alcance debido a las altas expectativas de los organismos aliados y la burocracia administrativa. ¿Cómo lo solucionamos? Implementando una gestión de proyectos ágil basada en hitos estrictos. Priorizaremos el cumplimiento del MVP funcional definido para el Capstone, gestionando las expectativas de los colaboradores mediante una comunicación transparente y un control riguroso de las metas, asegurando que las funcionalidades adicionales quedan proyectadas en la hoja de ruta a futuro sin comprometer la entrega actual. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y escalar una solución tecnológica accesible basada en un dispositivo inteligente en forma de lentes, equipado con sensores, retroalimentación háptica y visión artificial, junto a una infraestructura en la nube y aplicación móvil, que permita complementar el uso del bastón blanco y mejorar la autonomía, seguridad y detección de obstáculos aéreos/elevados en personas con discapacidad visual. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Implementar modelos de Visión Artificial para la detección avanzada de entornos: Desplegar un sistema de inferencia de IA en la nube para identificar personas y objetos específicos en el trayecto del usuario (como semáforos, ventanas, ramas de árboles y scooters). Perfeccionar la respuesta háptica y el sensorizado del dispositivo: 2. Desplegar la infraestructura de backend y nube (Cloud Services): Configurar una arquitectura escalable en Google Cloud (incluyendo Cloud Run para la API en FastAPI, Cloud SQL PostgreSQL, Secret Manager y canal de CI/CD Cloud Build) que soporte el procesamiento de datos de manera eficiente y de bajo costo. 3. Desarrollar la Aplicación Móvil y plataforma de monitoreo del usuario: Diseñar e implementar una aplicación móvil segura (con autenticación) que le permita al usuario y a su red consultar el historial de alertas y monitorear el estado del dispositivo en tiempo real (batería, duración estimada, temperatura y conectividad). 4. Validar la accesibilidad y viabilidad técnico-económica del prototipo: Evaluar el desempeño del prototipo MVP con usuarios reales y organizaciones del sector (como SENADIS, ONCE o la Biblioteca Central para Ciegos), asegurando que mantenga una estructura de costos accesibles frente a las alternativas de alto valor del mercado. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Descripción de la Metodología Para abordar el desarrollo de AuraVisión, se utiliza el marco metodológico Lean Startup, centrado en el ciclo continuo de aprendizaje e iteración rápida: Crear - Medir - Aprender. Esta metodología nos permite minimizar el riesgo tecnológico y financiero mientras validamos de manera iterativa el ajuste entre la solución y las necesidades reales de los usuarios con discapacidad visual. Dado que el proyecto se encuentra actualmente en la Iteración 3, el enfoque se traslada desde la validación básica del hardware hacia la escalabilidad técnica, integración de Inteligencia Artificial y la consolidación de la arquitectura Cloud / Mobile. Etapas y Métodos de Trabajo (Iteración 3: Escala e Integración de IA) El trabajo de esta iteración se estructura en cuatro etapas clave metodológicas: Etapa 1: Diseño e Integración Tecnológica (Crear) - Desarrollo de Visión Artificial: Implementación de modelos de IA para la detección e inferencia de objetos específicos en tiempo real (personas, semáforos, ventanas, ramas de árboles y scooters). - Integración Hardware-Software: Consolidación de la lectura de los sensores ultrasónicos en la placa Seeed Studio XIAO ESP32-S3 Sense y optimización de las señales de vibración háptica proporcional según la distancia del obstáculo. - Despliegue de Infraestructura Cloud: Configuración del backend en la nube utilizando contenedores Cloud Run (FastAPI), base de datos relacional Cloud SQL (PostgreSQL), gestión de secretos (Secret Manager) y pipelines de CI/CD en Google Cloud. - Desarrollo de la App Móvil: Construcción del módulo de autenticación, la interfaz para el usuario y la visualización de telemetría del dispositivo (batería, estimación de autonomía, temperatura y registro/historial de alertas). Etapa 2: Pruebas y Monitoreo Técnico (Medir) - Ajuste de Latencia y Desempeño: Medición del tiempo de procesamiento y respuesta desde que el sensor/cámara captura la señal hasta que el usuario recibe la vibración direccional. - Control de Costos y Recursos: Monitoreo y optimización de los consumos de la arquitectura Cloud (en especial la instancia de inferencia en Compute Engine GPU) para asegurar la viabilidad financiera del proyecto. Etapa 3: Validación con Usuarios y Organizaciones (Aprender) - Pruebas de Campo con Usuarios Reales: Evaluación del prototipo perfeccionado en entornos dinámicos y urbanos con personas con discapacidad visual, en coordinación o bajo recomendaciones de instituciones especializadas como SENADIS, la Biblioteca Central para Ciegos y la ONCE. - Captura de Feedback: Evaluación de la percepción de seguridad frente a obstáculos aéreos/elevados (de la cintura hacia arriba) y usabilidad de la aplicación móvil. Etapa 4: Análisis e Iteración de Pivotes / Mejoras (Ciclo Lean) - Procesamiento de datos cualitativos y cuantitativos obtenidos en las pruebas para definir los ajustes finales del MVP en la siguiente versión del software y diseño físico del dispositivo. Descripción de los Roles: Integrante: Haleym Hidalgo Rol: Desarrollador de Firmware e Integración de Hardware Objetivo del cargo: Desarrollar, implementar y validar los componentes de firmware necesarios para el funcionamiento del prototipo de lentes inteligentes Aura Visión, asegurando la correcta captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información generada por los componentes electrónicos del dispositivo, así como su integración con los demás componentes tecnológicos de la solución. Funciones: - Desarrollar y ajustar el firmware asociado al prototipo de Aura Visión. - Implementar la funcionalidad de cálculo de distancia mediante los sensores incorporados al dispositivo. - Desarrollar las funciones de almacenamiento de información generada por los lentes. - Implementar mecanismos para eliminar y administrar los datos almacenados localmente. - Implementar el envío de datos desde el dispositivo hacia los servicios backend. - Desarrollar mecanismos para detectar y reportar el estado de los componentes electrónicos. - Implementar y configurar la conectividad Bluetooth del dispositivo. - Participar en la integración entre los componentes electrónicos, firmware y servicios backend. - Ejecutar pruebas funcionales y de integración del firmware. - Identificar y corregir incidencias detectadas durante las pruebas del prototipo. - Participar en la impresión, ensamblaje y validación funcional del MVP. - Documentar el código, configuraciones, pruebas y procedimientos técnicos asociados a los componentes desarrollados. Integrante: Aaron Vasquez Rol: Desarrollador Backend e Inteligencia Artificial Objetivo del cargo: Diseñar, desarrollar e integrar los servicios backend y componentes de inteligencia artificial de Aura Visión, asegurando el procesamiento de los datos generados por los lentes, la administración de usuarios, la generación de alertas y la implementación y evaluación de modelos de reconocimiento de personas requeridos por la solución. Funciones: - Diseñar y desarrollar los servicios backend requeridos por Aura Visión. - Implementar los mecanismos de autenticación y autorización. - Desarrollar middleware para gestionar solicitudes, validaciones y controles de acceso. - Implementar operaciones CRUD asociadas a los perfiles de usuario. - Desarrollar servicios para recibir y procesar los datos enviados desde los lentes. - Implementar la lógica de generación y administración de alertas. - Desarrollar servicios para consultar y reportar el estado de los componentes del dispositivo. - Implementar servicios asociados a la configuración de la solución. - Diseñar y documentar las API necesarias para la integración entre los distintos componentes. - Investigar alternativas de modelos de inteligencia artificial para reconocimiento de personas. - Evaluar y seleccionar modelos considerando los requerimientos técnicos del proyecto. - Refinar el modelo seleccionado de acuerdo con los resultados obtenidos. - Implementar el modelo de reconocimiento en infraestructura cloud. - Ejecutar pruebas funcionales y técnicas sobre el modelo. - Analizar los resultados obtenidos e identificar oportunidades de mejora. - Ejecutar procesos de reentrenamiento cuando los resultados de las pruebas así lo requieran. - Realizar nuevas pruebas sobre los modelos reentrenados. - Participar en la integración de firmware, backend, frontend e inteligencia artificial. - Documentar servicios, API, modelos, configuraciones y resultados de las pruebas realizadas. Integrante: Priscilla Castro Rol: Desarrolladora Frontend Objetivo del cargo: Diseñar, desarrollar e implementar las interfaces de usuario de Aura Visión, permitiendo que los usuarios puedan interactuar con las funcionalidades de la solución, visualizar información y alertas generadas por los lentes, consultar el estado del dispositivo y administrar sus configuraciones. Funciones: - Diseñar e implementar las interfaces de usuario definidas para AuraVisión. - Implementar la interfaz correspondiente al proceso de autenticación. - Desarrollar las funcionalidades asociadas al perfil del usuario. - Implementar la visualización de alertas generadas por el sistema. - Desarrollar interfaces para consultar el estado de los componentes del dispositivo. - Implementar las opciones de configuración disponibles para el usuario. - Integrar las interfaces desarrolladas con los servicios proporcionados por el backend. - Implementar validaciones de formularios, datos ingresados y respuestas del sistema. - Gestionar adecuadamente mensajes de error y estados de las operaciones realizadas por el usuario. - Ejecutar pruebas funcionales sobre las interfaces desarrolladas. - Participar en pruebas de integración con backend y dispositivo. - Realizar ajustes derivados de pruebas funcionales y retroalimentación del equipo. - Documentar los componentes y funcionalidades frontend implementados. Integrante: Angel Perugini Rol: Diseñador 3D y Desarrollador de Prototipo Objetivo del cargo: Diseñar, adaptar y validar la estructura física del prototipo de lentes inteligentes Aura Visión, asegurando que el diseño permita integrar adecuadamente los componentes electrónicos requeridos y cumpla con criterios de funcionalidad, ergonomía, fabricación y utilización durante las pruebas del MVP. Funciones: - Diseñar y mantener los modelos tridimensionales correspondientes al prototipo de Aura Visión. - Analizar la retroalimentación recibida sobre versiones anteriores y realizar las correcciones necesarias. - Adaptar el diseño de los lentes para incorporar la cámara. - Diseñar los espacios, soportes y mecanismos necesarios para la incorporación del altavoz. - Diseñar y ajustar el soporte nasal del dispositivo. - Considerar criterios de ergonomía y comodidad durante el diseño del prototipo. - Evaluar dimensiones, tolerancias y distribución de componentes electrónicos. - Coordinar los requerimientos físicos del prototipo con el responsable de firmware e integración de hardware. - Preparar los archivos necesarios para la fabricación e impresión 3D. - Participar en la fabricación, ensamblaje y montaje del MVP. - Ejecutar pruebas físicas del prototipo. - Identificar problemas de diseño detectados durante la integración. - Implementar correcciones y mejoras derivadas de las pruebas realizadas. - Mantener control de versiones de los diseños desarrollados. Documentar las características, dimensiones, modificaciones y decisiones adoptadas durante el proceso de diseño. Las funciones señaladas corresponden a las responsabilidades principales asignadas a cada estudiante dentro del Proyecto Aura Visión. Durante el período de práctica, el estudiante participará adicionalmente en actividades de coordinación técnica, reuniones de seguimiento, integración de componentes, pruebas funcionales, resolución de incidencias, documentación y validación del MVP, de acuerdo con las necesidades y avances del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Final | Prototipo físico Aura Visión | Lentes/dispositivo funcional que integra cámara, procesamiento y mecanismos de interacción. | Valida la existencia del hardware base tipo lentes capaz de albergar los componentes físicos necesarios para el funcionamiento. |
| Final | Sistema de captura visual | Captura de imágenes/video del entorno mediante la cámara incorporada. | Comprueba la capacidad del hardware para registrar el entorno del usuario en tiempo real. |
| Final | Dataset de objetos | Conjunto acotado, acondicionado y documentado de objetos relevantes para el contexto de uso (personas, semáforos, ventanas, ramas, scooters). | Garantiza la disponibilidad de datos de entrenamiento adaptados al contexto urbano real del usuario. |
| Final | Modelo de detección de objetos | Modelo entrenado/adaptado capaz de detectar las clases definidas. | Asegura la presencia del componente de Inteligencia Artificial indispensable para clasificar obstáculos. |
| Final | Pipeline de procesamiento e inferencia | Flujo completo: captura + procesamiento + modelo + detección = resultado. | Demuestra el funcionamiento secuencial del flujo de datos entre la toma de imagen y la obtención de la predicción. |
| Final | Motor de confianza | Filtrado de detecciones según nivel de confianza para reducir falsos avisos. | Evita saturar al usuario reduciendo falsas alarmas antes de notificar la presencia de un objeto. |
| Final | Motor de priorización de objetos | Determinación de cuáles detecciones deben comunicarse según relevancia y contexto. | Selecciona y jerarquiza la alerta más crítica ante la presencia simultánea de múltiples obstáculos. |
| Final | Identificación de posición relativa | Indicación básica de ubicación del objeto: frente, izquierda/derecha u otra clasificación técnicamente viable. | Otorga al usuario noción espacial de la ubicación del obstáculo detectado. |
| Final | Backend / API | Integración y comunicación entre dispositivo, aplicación móvil, plataforma web y servicios Cloud (FastAPI, Cloud Run, Cloud SQL). | Constituye la infraestructura centralizada para coordinar las peticiones, servicios y almacenamiento del proyecto. |
| Final | Gestión de usuarios y configuración | Perfiles y preferencias de funcionamiento/accesibilidad. | Permite la administración segura y personalizada de los parámetros de cada usuario. |
| Final | Registro e historial de eventos | Almacenamiento controlado de detecciones, comandos, errores y métricas necesarias para evaluación. | Permite mantener la trazabilidad de los eventos generados por el dispositivo para su análisis técnico. |
| Final | Retroalimentación auditiva | Conversión de las detecciones relevantes en mensajes de audio. | Valida la entrega de la información procesada al usuario mediante un canal sensorial seguro e intuitivo. |
| Final | Módulo de reconocimiento de voz | Interpretación de comandos de voz definidos para controlar o consultar la solución. | Permite la interacción sin manos, facilitando la operabilidad para personas con discapacidad visual. |
| Final | Motor de comandos de voz | Ejecución de acciones a partir de instrucciones reconocidas. | Garantiza que las órdenes habladas se traduzcan en respuestas y configuraciones efectivas en el sistema. |
| Final | Aplicación móvil accesible | Configuración, interacción con el dispositivo, comandos de voz y consulta de funciones definidas. | Otorga una interfaz portátil accesible para el usuario y sus acompañantes. |
| Final | Plataforma web | Administración de usuarios, configuraciones, información técnica y/o monitoreo según alcance. | Facilita la gestión administrativa centralizada y el control de dispositivos. |
| Final | Dashboard técnico | Visualización de detecciones, errores, confianza, rendimiento y comportamiento del sistema. | Proporciona una herramienta visual para el monitoreo del estado y métricas del sistema en tiempo real. |
| Final | Evaluación del modelo | Precisión, recall, F1/mAP cuando corresponda, falsos positivos/negativos y análisis por clase. | Demuestra cuantitativamente el nivel de exactitud y confiabilidad del modelo de visión artificial. |
| Final | Evaluación de rendimiento | Latencia de detección, tiempo de respuesta de comandos y consumo de recursos. | Certifica que el tiempo de respuesta es lo suficientemente rápido para prevenir accidentes en la vía pública. |
| Final | Seguridad y privacidad | Protección de comunicaciones y tratamiento adecuado de imágenes, audio y datos del usuario. | Asegura el cumplimiento de estándares de protección de datos personales y transmisiones de datos. |
| Final | Plan e informe de pruebas | Unitarias, funcionales, integración, IA/modelo, reconocimiento de voz, rendimiento y seguridad. | Documenta la metodología y evidencia el correcto funcionamiento técnico de cada componente. |
| Final | Pruebas de accesibilidad y usabilidad | Evaluación de interacción mediante voz/audio y utilidad del sistema con usuarios objetivo o mecanismo de validación definido. | Confirma que la solución es accesible, práctica y responde a las necesidades reales de movilidad de los usuarios. |
| Final | Integración completa de la solución | Comunicación funcional entre lentes + IA + voz + App + Web + Backend. | Demuestra la interoperabilidad total de todos los componentes del ecosistema AuraVisión. |
| Final | Despliegue / prototipo funcional | Solución completa disponible para demostración en escenarios controlados. | Evidencia la culminación del proyecto con un prototipo MVP completamente operativo para su presentación. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Sistemas Embebidos y Hardware | Prototipo físico Aura Visión | Diseño, ensamblaje e integración del dispositivo físico tipo lentes con cámara, procesador ESP32-S3 y motores vibradores. | Placa ESP32-S3 Sense, armazón 3D, batería, motores PWM, kit de soldado. | 3 semanas | Haleym Hidalgo | Facilitador: Existencia de componentes compactos. Dificultad: Minimizar el peso y asegurar comodidad ergonómica. |
| Visión Computacional y Captura | Sistema de captura visual | Configuración e integración del módulo de cámara en los lentes para la transmisión/captura fluida de imágenes del entorno. | Módulo de cámara OV2640, buffer de memoria ESP32-S3, firmware de captura. | 1.5 semanas | Aaron Vasquez | Facilitador: Conectividad nativa de cámara en la placa. Dificultad: Adaptación automática a cambios bruscos de luz al aire libre. |
| Ingeniería de Datos y Machine Learning | Dataset de objetos | Recopilación, estructuración, etiquetado y curaduría del conjunto acotado de datos (personas, semáforos, ventanas, ramas, scooters). | Imágenes de campo urbano, plataforma LabelImg / Roboflow, almacenamiento en la nube. | 2 semanas | Aaron Vasquez | Facilitador: Datasets públicos para clases generales. Dificultad: Etiquetado de obstáculos aéreos específicos (ramas y ventanas). |
| Inteligencia Artificial y Deep Learning | Modelo de detección de objetos | Entrenamiento y optimización de la red neuronal/modelo de visión para la clasificación precisa de obstáculos en tiempo real. | Servidor GCP Compute Engine GPU L4, PyTorch, TensorFlow, Python. | 3 semanas | Aaron Vasquez | Facilitador: Alto desempeño de procesamiento en GPU L4. Dificultad: Evitar el sobreajuste (overfitting) en objetos complejos. |
| Arquitectura de IA y Software | Pipeline de procesamiento e inferencia | Construcción del flujo continuo automatizado: captura -> envío -> inferencia en modelo -> generación de resultado. | Scripts de procesamiento en Python, protocolos WebSockets/HTTP, OpenCV. | 2 semanas | Aaron Vasquez | Facilitador: Pipeline modularizado. Dificultad: Reducir la latencia a milisegundos para alertas oportunas. |
| Lógica de Software y Filtrado | Motor de confianza | Desarrollo del algoritmo de umbral de certeza para filtrar predicciones dudosas y minimizar falsas alarmas. | Lógica en Python, algoritmos de validación probabilística. | 1 semana | Aaron Vasquez | Facilitador: Parámetros ajustables. Dificultad: Encontrar el balance exacto entre sensibilidad y falsos positivos. |
| Algoritmos y Sistemas Inteligentes | Motor de priorización de objetos | Programación de la lógica de negocio para jerarquizar la alerta más crítica cuando existen múltiples obstáculos simultáneos. | Módulo de código en Backend (FastAPI), matriz de criticidad de objetos. | 1.5 semanas | Aaron Vasquez | Facilitador: Reglas de negocio bien definidas. Dificultad: Evaluar dinámicamente la cercanía vs. el tipo de peligro. |
| Geometría Computacional y Sensórica | Identificación de posición relativa | Lógica de cálculo espacial para determinar y etiquetar la ubicación del obstáculo (frente, izquierda, derecha, elevado). | Sensores de distancia ultrasónicos direccionales, análisis de cuadrantes en la imagen. | 1.5 semanas | Aaron Vasquez | Facilitador: Sensores ultrasónicos multisectoriales. Dificultad: Sincronizar lectura del sensor con la caja delimitadora (bounding box) de la cámara. |
| Sistemas Hápticos y Multimedia | Retroalimentación auditiva / háptica | Programación del sistema de emisión de audio y de señales de vibración direccional con intensidad proporcional a la distancia. | Módulo de sonido, motores de vibración PWM Switch DC, controlador de intensidad. | 2 semanas | Priscilla Castro Haleym Hidalgo | Facilitador: Componentes PWM altamente responsivos. Dificultad: Evitar la fatiga sensorial por sobre-estimulación en el usuario. |
| Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) | Módulo de reconocimiento de voz | Integración del motor de captura e interpretación de instrucciones habladas del usuario para operar los lentes. | Librerías de STT (Speech-to-Text) offline/online, micrófono integrado. | 2 semanas | Haleym Hidalgo | Facilitador: Modelos livianos de reconocimiento por voz. Dificultad: Filtrar interferencias del ruido ambiente de la calle. |
| Arquitectura de Control de Software | Motor de comandos de voz | Desarrollo de la capa que ejecuta acciones de configuración o consulta en el sistema según las frases reconocidas. | Módulo interpretador de comandos en Python/FastAPI. | 1 semana | Priscilla Castro | Facilitador: Vocabulario de comandos acotado y estructurado. Dificultad: Manejar variaciones de tono o modulación del usuario. |
| Desarrollo Frontend Móvil y Accesibilidad | Aplicación móvil accesible | Diseño y programación de la app móvil segura con lectores de pantalla para configuración y monitoreo del dispositivo. | Framework móvil (Flutter/React Native), componentes compatibles con TalkBack/VoiceOver. | 4 semanas | Priscilla Castro | Facilitador: Estándares WCAG y guías de accesibilidad móvil. Dificultad: Probar con múltiples tamaños de texto y sintetizadores de voz. |
| Desarrollo Web y Gestión | Plataforma web | Construcción de la plataforma web administrativa para control de usuarios, parámetros del sistema y monitoreo global. | Framework Web (React/Vue/Angular), HTML5, CSS3, consumo de APIs. | 3 semanas | Priscilla Castro | Facilitador: Reutilización de componentes del sistema de diseño. Dificultad: Sincronización de datos en tiempo real con la nube. |
| Ingeniería Cloud y Desarrollo Backend | Backend / API | Creación y despliegue del conjunto de servicios Cloud y endpoints REST en FastAPI para conectar lentes, app y web. | Cloud Run, FastAPI, Python, Swagger/OpenAPI. | 3 semanas | Aaron Vasquez | Facilitador: Alto rendimiento y baja latencia de FastAPI. Dificultad: Gestión óptima de concurrencia y conexiones. |
| Seguridad y Administración de Usuarios | Gestión de usuarios y configuración | Implementación del módulo de autenticación segura, perfiles de usuario y preferencias de funcionamiento. | Cloud SQL PostgreSQL, JWT, Secret Manager. | 2 semanas | Aaron Vasquez Priscilla Castro | Facilitador: Patrones de autenticación probados (OAuth2/JWT). Dificultad: Resguardo seguro de credenciales y datos sensibles. |
| Bases de Datos y Logging | Registro e historial de eventos | Desarrollo de la base de datos y scripts para almacenar el historial de alertas, uso, métricas y errores operativos. | Cloud SQL PostgreSQL, esquemas relacionales, logs estructurados. | 1.5 semanas | Aaron Vasquez Priscilla Castro | Facilitador: Persistencia confiable en PostgreSQL. Dificultad: Manejar altos volúmenes de eventos sin ralentizar la base de datos. |
| Visualización de Datos y Monitoreo | Dashboard técnico | Creación de paneles gráficos para visualizar batería, temperatura, tiempo de respuesta, errores y estado de conexión. | Grafana / Dashboard Web personalizado, librerías de gráficos (Chart.js). | 2 semanas | Priscilla Castro | Facilitador: Integración fluida mediante endpoints de telemetría. Dificultad: Formatear métricas técnicas de forma clara para el administrador. |
| Evaluación de Algoritmos de IA | Evaluación del modelo | Pruebas de rendimiento del modelo de detección registrando métricas de Precision, Recall, F1-Score y mAP por clase. | Scripts de validación, matriz de confusión, conjunto de test del dataset. | 1 semana | Aaron Vasquez | Facilitador: Herramientas automatizadas de evaluación en PyTorch. Dificultad: Balancear F1-Score en clases con pocas muestras. |
| Ingeniería de Rendimiento y Sistemas | Evaluación de rendimiento | Medición de la latencia total de respuesta, tiempos de procesamiento de voz y consumo de batería/recursos. | Herramientas de profiling, multímetros, monitores de recursos Cloud. | 1.5 semanas | Aaron Vasquez | Facilitador: Telemetría integrada en hardware y nube. Dificultad: Optimizar el consumo de batería del microcontrolador. |
| Ciberseguridad y Protección de Datos | Seguridad y privacidad | Implementación de encriptación de datos, protección en transmisiones y tratamiento ético de imágenes y audios. | Protocolos HTTPS/TLS, cifrado en reposo, normas de protección de datos. | 1.5 semanas | Aaron Vasquez Priscilla Castro | Facilitador: Certificados y seguridad integrada en GCP. Dificultad: Anonimización en tiempo real de imágenes capturadas. |
| Aseguramiento de Calidad (QA) | Plan e informe de pruebas | Elaboración y ejecución del plan de pruebas integrales (unitarias, funcionales, de IA, rendimiento y seguridad). | Documentación de QA, suites de testing (PyTest, Jest, Postman). | 2 semanas | Angel Perugini | Facilitador: Cobertura progresiva de pruebas por componente. Dificultad: Simular fallas de conectividad durante el desplazamiento. |
| Validación Social y Ergonomía | Pruebas de accesibilidad y usabilidad | Sesiones de prueba real con usuarios con discapacidad visual y retroalimentación institucional (SENADIS, ONCE, etc.). | Prototipos operativos, pautas de usabilidad, grabaciones de campo. | 2.5 semanas | Angel Perugini Aaron Vasquez Priscilla Castro Haleym Hidalgo | Facilitador: Vínculo con entidades del sector (Biblioteca Central para Ciegos, ONCE). Dificultad: Coordinación de agendas y espacios urbanos seguros. |
| Integración de Sistemas Complejos | Integración completa de la solución | Interconexión final y sincronización funcional de todo el ecosistema (Lentes + IA + Voz + App + Web + Backend). | Entorno de pruebas integrado, canal de CI/CD Cloud Build. | 2 semanas | Angel Perugini Aaron Vasquez Priscilla Castro Haleym Hidalgo | Facilitador: Uso de APIs estandarizadas e interfaces claras. Dificultad: Depuración de errores inter-módulos en tiempo real. |
| Despliegue y Puesta en Marcha | Despliegue / prototipo funcional | Despliegue final y preparación de la solución completa para demostración operativa en escenarios controlados. | Prototipo MVP consolidado, servidores Cloud activos, guía de usuario. | 1 semana | Angel Perugini Aaron Vasquez Priscilla Castro Haleym Hidalgo | Facilitador: Entorno de producción automatizado en GCP. Dificultad: Garantizar estabilidad 100% durante la demostración en vivo. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| ERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de Arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmware - Cálculo de Distancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmware - Fun. Guardar Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmware - Fun. Eliminar Datos Guardados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmware - Enviar Datos al Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmware - Detectar Estado Componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firmware - Conexión Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend - Autenticación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend - Perfil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend - Mostrar Alertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend - Mostrar Estado Componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend - Configuración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend - Autenticación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend - Middleware |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend - Perfil CRUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend - Recibir Datos del Lente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend - Generar Alertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend - Mostrar Estado Componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend - Configuración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño 3D - Corrección en Base al Feedback |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño 3D - Apertura para la cámara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño 3D - Adaptación para el altavoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño 3D - Diseño de soporte Nasal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño 3D - Impresión del MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IA - Investigación de Modelos de Reconocimiento de Personas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IA - Refinar modelo de Reconocimineto de Personas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IA - Implementación de Modelo en Cloud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IA - Testing del Modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IA - Re-entrenamiento del Modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IA - Testing del Modelo Re-Entrenado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte de Estado del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biblioteca Ciegos - Recursos Visuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biblioteca Ciegos - Prueba de Campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capstone - Recursos Visuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capstone - Práctica Presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |