# Definición Proyecto APT

Carrera: Ingeniería en Informática

Estudiante: Haleym Gabriel Hidalgo Torres

Proyecto: AuraVision: sistema de asistencia para personas con discapacidad visual

## Abstract

AuraVision es un prototipo de sistema de asistencia para personas con discapacidad visual. Utiliza visión computacional para detectar objetos del entorno y entregar resultados mediante una API. El proyecto integrará Python, FastAPI, PostgreSQL, Docker y un modelo preentrenado de detección de objetos. Su propósito es aplicar competencias de desarrollo de software, bases de datos, pruebas y gestión de proyectos en una solución tecnológica con enfoque de accesibilidad.

## English

AuraVision is an assistance system prototype for people with visual impairments. It uses computer vision to detect objects in the environment and provide results through an API. The project will integrate Python, FastAPI, PostgreSQL, Docker, and a pre-trained object detection model. Its purpose is to apply software development, database, testing, and project management skills in an accessibility-oriented solution.

## 1. Descripción del Proyecto APT

## Nombre del proyecto

AuraVision: sistema inteligente de asistencia para personas con discapacidad visual.

## Áreas de desempeño

- Desarrollo de software.

- Bases de datos e integración de sistemas.

- Inteligencia artificial y visión computacional.

- Pruebas y despliegue de aplicaciones.

## Competencias

- Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento.

- Construir modelos de datos para soportar requerimientos de una organización.

- Realizar pruebas de certificación de productos y procesos utilizando buenas prácticas.

- Gestionar proyectos informáticos según los requerimientos definidos.

## 2. Fundamentación del Proyecto APT

## Relevancia

AuraVision busca apoyar a personas con discapacidad visual mediante la detección de objetos del entorno. Esta situación se relaciona con la accesibilidad tecnológica y puede impactar a usuarios que necesitan mayor información sobre objetos u obstáculos durante sus actividades diarias.

El proyecto se sitúa en Chile, principalmente en contextos urbanos como Santiago. Es relevante para Ingeniería en Informática porque requiere analizar una necesidad, diseñar una solución, desarrollar software, integrar una base de datos y aplicar pruebas para validar su funcionamiento.

## Descripción

El proyecto consiste en desarrollar un prototipo que reciba una imagen, detecte objetos seleccionados mediante visión computacional y entregue los resultados a través de una API.

La solución incluirá un backend con FastAPI, una base de datos PostgreSQL, un modelo preentrenado de detección de objetos y Docker para ejecutar los servicios. El alcance se limitará a una versión funcional mínima para asegurar su desarrollo durante el semestre.

## Relación con el perfil de egreso

AuraVision se relaciona con el perfil de egreso porque requiere desarrollar e integrar una solución de software, diseñar una base de datos, realizar pruebas y gestionar las actividades del proyecto.

Las competencias seleccionadas serán necesarias para implementar la API, registrar información, integrar el modelo de visión computacional, validar resultados y documentar el prototipo.

## Relación con intereses profesionales

El proyecto se relaciona con mis intereses en desarrollo backend, inteligencia artificial, visión computacional, IoT y Docker. Me permitirá aplicar conocimientos de Python, FastAPI, PostgreSQL y contenedores.

También me ayudará a fortalecer pruebas automatizadas, seguridad básica de APIs, documentación técnica y gestión de proyectos, áreas importantes para mi desarrollo profesional.

## Factibilidad

El proyecto es factible porque utilizaré herramientas disponibles y tecnologías que conozco, como Python, FastAPI, PostgreSQL, Docker y Git. Además, se empleará un modelo preentrenado, evitando entrenar un modelo desde cero.

Las posibles dificultades son el tiempo disponible, el rendimiento del modelo y la integración de los componentes. Para enfrentarlas, desarrollaré una versión mínima viable, limitaré los objetos a detectar y realizaré entregas parciales durante el semestre.

## 3. Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar un prototipo de sistema de asistencia para personas con discapacidad visual que detecte objetos mediante visión computacional y entregue resultados a través de una API.

## Objetivos específicos

- Definir los requerimientos y el alcance del prototipo.

- Diseñar la arquitectura y el modelo de datos de la solución.

- Implementar una API backend con FastAPI.

- Integrar un modelo de detección de objetos.

- Implementar una base de datos PostgreSQL.

- Contenerizar la solución mediante Docker.

- Realizar pruebas funcionales y automatizadas básicas.

- Documentar el funcionamiento e instalación del prototipo.

## 4. Metodología

Se utilizará una metodología ágil e iterativa, organizada mediante un tablero trello. El trabajo se dividirá en tareas pequeñas y priorizadas según su aporte al producto mínimo viable.

Las etapas serán:

- Análisis de requerimientos y definición de alcance.

- Diseño de arquitectura, API y base de datos.

- Desarrollo del backend e integración del modelo de visión computacional.

- Configuración de Docker e integración de servicios.

- Pruebas, correcciones y mejoras.

- Documentación, demo y entrega final.

El proyecto será desarrollado de forma grupal.

## 5. Plan de Trabajo

| Competencia | Actividad | Recursos | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de proyectos | Definir requerimientos, alcance y backlog | Computador, GitHub Projects | Haley Hidalgo | Limitar funcionalidades al producto mínimo viable |
| Modelos de datos | Diseñar e implementar base de datos | PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic | Aarón Vásquez | Usar migraciones para controlar cambios |
| Desarrollo de software | Diseñar e implementar API backend | Python, FastAPI, Git | Aarón Vásquez | Priorizar endpoints principales |
| Desarrollo de software | Integrar detección de objetos | YOLO, OpenCV, Python | Aarón Vásquez | Usar modelo preentrenado y pocas clases |
| Desarrollo de software | Configurar Docker | Docker, Docker Compose | Aarón Vásquez | Validar ejecución local |
| Pruebas de software | Diseñar y ejecutar pruebas | Pytest, Postman, logs | Aarón Vásquez | Corregir errores detectados |
| Gestión de proyectos | Documentar y preparar demo | Markdown, Word, capturas | Haley Hidalgo | Reunir evidencias durante el desarrollo |
| Desarrollo Front-End | Desarrollar interfaz | React, Expo | Priscilla Castro | Visualmente atractivo |
| Diseño 3D | Crear el modelo 3d del lente | Solid Edge | Angel Perugini | Crear modelo desde 0 |

## 6. Evidencias

| Tipo | Evidencia | Descripción y justificación |
| --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos | Define el problema, usuarios, alcance y funcionalidades del prototipo. Evidencia la planificación inicial. |
| Avance | Diagrama de arquitectura y modelo de datos | Presenta los componentes, flujo de información y entidades de la base de datos. Evidencia el diseño técnico. |
| Avance | Repositorio Git y prototipo inicial | Contiene el código inicial y una detección básica de objetos. Evidencia avance real del desarrollo. |
| Final | Código fuente integrado | Incluye backend, base de datos, modelo de detección y Docker. Evidencia la implementación de la solución. |
| Final | Plan y resultados de pruebas | Incluye casos de prueba, resultados, errores y correcciones. Evidencia validación y mejora del producto. |
| Final | Documentación y demo | Incluye README, instrucciones de instalación, capturas o video. Evidencia el funcionamiento final del prototipo. |

## 7. Carta Gantt

## Conclusions

AuraVision is a feasible project because it uses accessible tools and a controlled scope. The prototype will combine backend development, database design, computer vision, Docker, and testing.

This project is related to my professional interests in backend development, artificial intelligence, computer vision. It will also help me improve my skills in testing, documentation, security, and project planning.

The expected result is a functional and documented prototype that detects selected objects from images and returns the results through an API.

## Reflection

I chose AuraVision because it connects my technical interests with an accessibility challenge. I want to use software and computer vision to create a solution that can support people in their daily activities.

This project will allow me to apply my current knowledge in Python, FastAPI, databases, Docker, and artificial intelligence. At the same time, I will improve areas that are important for my professional development, such as automated testing, documentation, security, and project management.